测试报告

一、测试概述

本次测试针对 SauceDemo 电商网站进行功能测试，覆盖登录、商品列表、购物车、结算四大核心模块，共设计 33 条测试用例，执行 33 条，发现 6 个缺陷。

二、测试范围

1. 登录模块（9条用例）：标准用户登录、锁定用户、密码错误、账号密码为空、账号不存在、密码掩码、性能测试。

2. 商品列表模块（8条用例）：商品展示、排序、详情跳转、图片显示、界面排版。

3. 购物车模块（8条用例）：添加、移除、数量校验、进入购物车、继续购物。

4. 结算模块（8条用例）：正常结算、表单校验、取消返回、购物车清空、金额计算。

三、测试环境

- 操作系统：Windows 11

- 浏览器：Chrome 154

- 被测地址：https://www.saucedemo.com/

四、执行统计

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 登录 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |

| 商品列表 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |

| 购物车 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |

| 结算 | 8 | 8 | 0 | 100% |

| 合计 | 33 | 28 | 5 | 84.8% |

五、Bug统计

| Bug编号 | 标题 | 模块 | 严重程度 | 状态 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| BUG-001 | problem_user商品图片全部错乱 | 商品列表 | 中 | 新建 |

| BUG-002 | problem_user加购按钮功能异常 | 购物车 | 高 | 新建 |

| BUG-003 | performance_glitch_user登录LCP达5.02秒 | 登录 | 中 | 新建 |

| BUG-004 | visual_user商品列表排版错位 | 商品列表 | 低 | 新建 |

| BUG-006 | problem_user排序功能失效 | 商品列表 | 中 | 新建 |

| BUG-008 | problem_user商品详情页加购按钮无响应 | 商品详情 | 高 | 新建 |

按严重程度分布：高 2 个，中 3 个，低 1 个。

六、测试结论

SauceDemo 电商网站核心业务功能基本可用，但存在以下问题：

1. problem_user 账号下存在多处功能异常，包括图片错乱、加购按钮失效、排序失效，推测该账号为官方专门设置的缺陷演示账号。

2. performance_glitch_user 登录时页面 LCP 达 5.02 秒，远超 Google 建议的 2.5 秒标准，属于性能缺陷。

3. visual_user 界面存在排版错位问题，影响用户体验。

综合评估：系统在标准用户（standard_user）下可正常使用，但异常账号存在较多问题，建议在正式上线前修复高风险缺陷。

七、风险与建议

1. 风险：当前测试仅覆盖核心功能模块，未进行兼容性（多浏览器）、安全性（SQL注入/XSS）等深度测试。

2. 建议：后续可扩展测试范围，引入自动化回归测试（Pytest + Selenium），提升测试效率。