测试计划

一、项目背景

本项目针对 SauceDemo 电商网站进行功能测试，验证登录、商品列表、购物车、结算四大核心模块的功能正确性、界面一致性及异常处理能力。

二、测试范围

1. 登录模块：标准用户登录、锁定用户拦截、密码错误、账号密码为空、账号不存在、密码掩码显示。

2. 商品列表模块：商品展示、价格排序、名称排序、商品详情跳转。

3. 购物车模块：添加商品、移除商品、购物车数量校验、进入购物车、继续购物。

4. 结算模块：正常结算流程、表单校验（姓名/邮编为空）、取消返回、下单后清空购物车、金额计算。

三、测试策略

1. 功能测试：采用等价类划分、边界值分析、异常场景分析法设计测试用例，覆盖正常流程与异常流程。

2. 界面测试：检查页面元素排版、图片显示、文字对齐等UI问题。

3. 性能测试：使用 Chrome DevTools Performance 面板测量页面 LCP（Largest Contentful Paint）指标。

4. 兼容性测试：使用 Chrome 浏览器进行测试（Chrome 版本 154）。

四、测试环境

- 操作系统：Windows 11

- 浏览器：Chrome 154

- 被测地址：https://www.saucedemo.com/

- 测试账号：standard_user / locked_out_user / problem_user / performance_glitch_user / visual_user

五、测试资源

- 测试人员：1 人

- 测试周期：2026-10-10 至 2026-10-10（1天）

- 测试文档：测试计划、测试用例、Bug列表、测试报告

六、测试进度

| 阶段 | 时间 | 产出物 |

| :--- | :--- | :--- |

| 需求分析 | 10-10 上午 | 测试计划 |

| 用例设计 | 10-10 上午 | 测试用例.xlsx（33条） |

| 测试执行 | 10-10 下午 | Bug列表.xlsx（6个Bug） |

| 报告输出 | 10-10 下午 | 测试报告.docx |

七、风险与应对

1. 演示网站功能受限，部分操作可能无法执行 → 通过多账号登录覆盖不同场景。

2. 测试时间有限，仅覆盖核心模块 → 后续如有条件可扩展测试范围。